## Slide 1: MSF 原则
构建之法 – 现代软件工程
邹欣
2015

## Slide 2: MSF 的来历
前面的章节介绍了软件开发的各种方法论以及一些原则和宣言。宣言令人激动， 但是宣言不能代替软件，用户不会看了宣言就掏钱买软件。那么近二十年来世界上最大的 软件公司 — 微软公司有什么软件开发的思想和宣言呢？
微软解决方案框架（Microsoft Solution Framework，MSF），也就是微软 推荐的软件开发方法。
1993 年，微软在总结了自己产品团队的开发经验和教训，以及微软咨询 服务部门的业务经验后，推出了 MSF。当时的 MSF 只是这些经验和教训的初步 总结。在以后的几年中，MSF 进一步吸收了微软各个部门和微软的合作伙伴在实 际项目中的经验。
2002 年，随着 Visual Studio .NET 的发布，微软发布了一系列 关于 MSF 3.0 的白皮书。
2006 年，MSF 4.0 随着 Visual Studio Team Foundation Server 2005 发布。它增 加了不少敏捷开发的内容，并且明确描述了团队协作的典型流程和在新的团队协 作软件包 VSTS 中的应用。
2008 年，MSF 4.2 随着 Visual Studio Team Foundation Server 2008 发布，它在 文字和表达上有一些变化，但实质精神和 MSF 4.0 是非常一致的。
2010 年之后，随着 Visual Studio 软件开发系统的更新，MSF 也发生了一些变化， 对于敏捷的流程（Scrum、Agile）有更多的支持 。
Notes: 官方网页https://msdn.microsoft.com/zh-cn/library/dd380647.aspx

## Slide 3: MSF 原则
推动信息共享与沟通（Foster open communications）
为共同的远景而工作 (Work toward a shared vision)
充分授权和信任（Empower team members）
各司其职，对项目共同负责（Establish clear accountability and shared responsibility）
重视商业价值（Focus on delivering business value）
保持敏捷，预期变化（Stay agile, expect change）
投资质量（Invest in quality）
学习所有的经验（Learn from all experiences）
与顾客合作(Partner with internal & external customers)

## Slide 4: #1 open communications
推动信息共享与沟通（Foster open communications）
TFS, work item, version control, sharepoint, TFS Alert。
在TFS中，所有和项目有关的信息都会保存起来。
看不到所有信息，那么项目进度以及项目中存在的各种问题就不能及时让所有人知道，这样MSF中其他的原则也就不能实行了。

## Slide 5: #2 Work toward a shared vision
为共同的远景而工作 (Work toward a shared vision)
这个目标必须是明确的，没有二义性；
这个目标不是当前就能达到，必须是通过努力才能达到的；
这个目标不是空泛的，它应该对项目成员每天的工作都有指导作用。每天你来上班，如果发现你做的事情和项目的远景没有帮助，你应该提出来。

## Slide 6: Change of vision
比如我们村里曾经有个体育新闻网站，当时它的远景号称是——
  “移山体育网提供即时、准确的体育新闻，它提供论坛，体育用品购物网络，使得体育爱好者能共享一个公平、健康、安全的交流环境。”
Later… to some members:
  “移山体育网要吸引眼球和广告，直到找到买家为止。”

## Slide 7: #3 Empower team members
充分授权和信任（Empower team members）
（1）平等协作——成员之间，团队之间是平等协作的关系；
（2）充分授权给团队和成员。
这就是为什么MSF团队模型是网状，而不是层次结构。
这样做有什么好处？好处有两点：
（1）被授权的人会承担起自己对项目的责任，同时也期望同事们也同样对项目负责；
（2）MSF提倡自下而上的计划，

## Slide 8: #3 (cont.)
“郢人垩慢其鼻端，若蝇翼，使匠石斫之。匠石运斤成风，听而斫之，尽垩，而鼻不伤。郢人立不失容。宋元君闻之，召匠石曰：‘尝试为寡人为之。’匠石曰：‘臣则尝能斫之，虽然，臣之质死久矣。’自夫子之死也，吾无以为质矣，吾无言之矣！”

## Slide 9: #4 Establish clear accountability and shared responsibility
各司其职，对项目共同负责（Establish clear accountability and shared responsibility）

## Slide 10: Roles and accountabilities
关键质量目标 | MSF小组角色 | 出口条件
按约束条件交付产品 | 程序管理 | 我们的项目是在时间/资源的条件内交付的么？
按产品规格说明开发产品 | 开发 | 我们是否按照功能说明完成了各项功能？
保证所有问题都得到处理 | 测试 | 我们发现了所有的问题，而且都有处理方案吗？
产品部署和后续管理 | 发布管理 | 客户是否能快速方便地部署产品和进行后续管理？
让产品更好用 | 用户体验 | 产品是否适应用户的使用习惯？易学易用？
让客户满意 | 产品管理 | 客户是否（在总体上）满意我们的项目？

## Slide 11: Example
侵官之害甚于寒

## Slide 12: When you over-do it…
各个角色拘泥于自己的定位, 把“完成本职工作” 作为最高目标, 忘记了”服务用户” 这一目的。
例子:
Peck 在印度宾馆吃早餐, 有人不小心洒了牛奶, 众多侍者照样踩踏过去, 无人打扫.
原因: 负责打扫的人 [属于最低种姓]下午才上班。
Notes: (Scott Peck – The Road Less Traveled and Beyond)

## Slide 13: #5 Focus on delivering business value
重视商业价值（Focus on delivering business value）
  一个沉溺于技术而忽略商业价值的团队，就像盲人骑烈马，跑起来很拉风，但最终不免人仰马翻。

## Slide 14: Joel’s words
“Don’t start a business if you can’t explain what pain it solves, for whom, and why your product will eliminate this pain, and how the customer will pay to solve this pain.”
如果你还没有能说清楚你的产品解决了什么问题，为谁解决问题，为什么你的产品会解决这些问题，以及客户怎样付钱让你解决问题，那你就不应该贸然创业2。

## Slide 15: #6 Stay agile, expect change
保持敏捷，预期变化（Stay agile, expect change）
关键是要给客户提供及时、准确的信息，根据客户的反馈进行修改。
质量是重要的，但是如果你的功能不能满足客户不断变化的需求，注意是“不断变化的需求”，那么再高的质量也没有用处。

## Slide 16: #7 Invest in quality
投资质量（Invest in quality）
投资要讲效率
  Learn just enough to work
投资要讲时机
  Learn right before you need something
  Should all people learn “DirectX”?
投资是长期的
  Improve quality for the long run
Quality != Perfect

## Slide 17: Blood type
我觉得和人类血型类似，大家的“软件血型”也可以分4种：
  A型：他们知道优秀的软件公司会发布有已知缺陷的软件；
  B型：他们不相信这一点；
  O型：他们不知道这一点，因此嘴巴惊讶成O型；
  AB型：他们对于自己开发的软件是A型，对于别人开发的软件是B型。

## Slide 18: #8 Learn from all experiences
学习所有的经验（Learn from all experiences）
  把经验总结出来；
  分享经验。
为什么要坚持总结和分享？是为了——
  让团队成员从别人的成果和失败的例子中学到东西；
  帮助新项目重复以往成功的做法；
  培育团队总结的习惯和“批评与自我批评”的文化。

## Slide 19: #9 与顾客合作
项目的商业价值要由用户决定, 但是
  用户不懂他想要什么。有些用户只有一个模糊的需求，他们说：我们企业要上ERP！你给我整出来。这种情况下，我们得和用户一起做需求分析，先把牛找出来；
  用户想要的和商业价值无关。有些用户说，我想让每个按钮都是半透明的，还要有三维效果，就像聊天软件一样酷！这些要求和顾客商业的价值没有直接联系。
  用户想要的我们还不懂。这种情况下，我们是牛，用户是在对我们弹琴；
和顾客合作，实现用户的价值

## Slide 20: Bad example
大家心里想的不是牛，也不想弄清牛想什么，只要有钱就行。例如：
  客户：你能不能做4G？
  我们：上4G干啥？我们还搞不懂4G，好像没有人真正需要4G。
  客户：对，我也不懂4G，但是我手里有四百万预算要花掉。
  我们：啊呀，你干吗不早说，那咱们就搞一个四百万的4G项目好了！

## Slide 21: MSF - 实战条件下的质量
Daily Build
  每天都有成功的构建，每天产品都在一点一点变好
Focus on first-run experience
  用户第一次运行，就有很好的体验。
Dogfood
  产品团队每天实际使用产品，体会产品的优缺点

## Slide 22: 练习和讨论
http://www.cnblogs.com/xinz/p/3854387.html